ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект для ОЦПО СПбГАСУ

Наименование: Разработка и оптимизация проектных решений производственного здания формата Light Industrial

Заказчик: ООО «Эдельвест»

Цель: Разработать рациональные архитектурно-конструктивные решения производственного здания формата Light Industrial с использованием технологий информационного моделирования, расчетной оптимизации и автоматизации проектирования, обеспечивающие возможность адаптации типовых решений к различным климатическим условиям.

Задача(и):

- Выполнить анализ исходных данных и существующих проектных решений зданий аналогичного назначения.

- Сформировать архитектурно-планировочные и конструктивные решения производственного здания.

- Разработать и сопоставить варианты конструктивных схем здания, определить наиболее эффективные решения по критериям материалоемкости, технологичности и унификации.

- Выполнить расчетное обоснование несущих конструкций здания и основных узловых соединений.

- Провести оптимизацию параметров металлических и железобетонных конструкций.

- Разработать цифровую информационную модель здания с необходимым уровнем параметризации конструктивных элементов.

- Разработать алгоритмы и программные средства автоматизированного расчета и оптимизации отдельных проектных решений.

- Исследовать возможность адаптации разработанных решений к различным климатическим условиям строительства.

- Подготовить комплект итоговых материалов проекта, включающий цифровую информационную модель, расчетное обоснование, результаты оптимизации и комплект проектной графической документации.

Ожидаемый результат:

- Архитектурно-конструктивные решения производственного здания формата Light Industrial.

- ЦИМ комплекса, включающая основные архитектурные и конструктивные элементы.

- Расчетные модели несущих конструкций здания и результаты расчетного обоснования принятых решений.

- Результаты вариантной проработки и оптимизации конструктивных решений с оценкой их эффективности.

- Программный модуль (или набор алгоритмов) для автоматизированного расчета по адаптации разработанных решений к различным климатическим условиям строительства.

- Расчетно-пояснительная записка с описанием принятых решений, методики расчетов и результатов оптимизации.

- Комплект графической документации по разработанным архитектурным и конструктивным решениям.

Исходные данные:

- Техническое задание на проектирование

- Примеры конструктивных решений проектов аналогов

Участники проекта/Роли:

- ТИМ-лидер проекта – отвечает за общую координацию проекта, планирование и распределение задач между участниками, соблюдение сроков, контроль достижения поставленных целей и показателей эффективности разрабатываемых решений, а также за формирование итогового результата проекта.

- Архитектор – отвечает за разработку объемно-планировочных и архитектурных решений здания, их увязку с конструктивными решениями, формирование соответствующей части цифровой информационной модели и подготовку графических материалов.

- Генпланист – отвечает за разработку решений по размещению здания на земельном участке, организацию подъездов и проездов, функциональное зонирование территории, вертикальную планировку и увязку решений генерального плана с архитектурными и конструктивными решениями здания.

- Инженер-конструктор КМ – отвечает за разработку конструктивной схемы металлического каркаса здания, сбор нагрузок, выполнение расчетов несущих конструкций и узлов, подбор и оптимизацию сечений, а также разработку соответствующей части ЦИМ и комплекта чертежей металлических конструкций.

- Инженер-конструктор КЖ – отвечает за разработку железобетонных конструкций здания, включая фундаменты, выполнение необходимых расчетов, подбор и оптимизацию конструктивных решений, а также разработку соответствующей части ЦИМ и комплекта чертежей железобетонных конструкций.

- ТИМ-координатор – отвечает за организацию совместной работы участников в цифровой среде, формирование и координацию сводной ЦИМ, контроль структуры и параметрического состава моделей, проверку на коллизии и организацию их устранения, а также подготовку итоговой версии цифровой информационной модели.

- Программист – отвечает за разработку программных средств автоматизации расчетов и проектирования, реализацию алгоритмов параметрической генерации и оптимизации конструктивных решений, автоматизацию обработки результатов расчетов и адаптацию разработанных алгоритмов для различных исходных и климатических условий.

Направления подготовки студентов СПбГАСУ:

- 07.03.01 Архитектура – 1 студент

- 07.03.04 Градостроительство – 1 студент.

- 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» - 3 студента:

  - разработка металлических конструкций (КМ) – 1 студент;

  - разработка железобетонных конструкций (КЖ) – 1 студент;

  - организация строительства и оценка технологичности проектных решений (ОС) – 1 студент.

- 09.03.02 Информационные системы и технологии – 1 студент.

- 01.03.02 Прикладная математика и информатика – 1 студент.

Дополнительные условия, справочные и (или) иные информационные материалы

Куратор от заказчика – Морозов Артем Андреевич - ведущий инженер, руководитель проектов

Финансирование: Не предусмотрено