На правах рукописи

ГУ Фэйфэй

ФОРМИРОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Санкт-Петербург

2013

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» на кафедре экономики строительства

| Научный руководитель: | кандидат экономических наук, профессор Барановская Наталия Игоревна |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | Дроздова Ирина Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», профессор кафедры управления; Ардзинов Василий Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», профессор кафедры экономики и менеджмента в строительстве |
| Ведущая организация: | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» |

Защита состоится «11» июня 2013 года в 1300 часов на заседании диссертационного совета Д 212.223.04 при ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д.4, зал заседаний диссертационного совета (аудитория 219).

Телефон/факс: (812) 316-58-72

Email: rector@ spbgasu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет».

Автореферат разослан  « 06 » мая  2013 г.

Учёный секретарь

диссертационного совета

доктор экономических наук,                                      Асаул Вероника Викторовна

профессор

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Создание полноценной среды обитания человека в городе – важнейшая задача архитекторов, градостроителей, проектировщиков, инвесторов, застройщиков, подрядных строительных организаций, городских и муниципальных органов управления.

Массовое жилищное строительство в СССР осуществлялось с начала 60-х годов прошлого века. Дома строились по типовым проектам, в основном индустриальными методами с применением сборных железобетонных конструкций.

Застраивались новые жилые кварталы и возникали проблемы с развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

На их решение был направлен ряд партийно-правительственных постановлений; утверждено “Положение о градостроительном комплексе” (1983г.), инструктивные документы по планированию, проектированию, организации комплексного жилищно-гражданского строительства (1978- 1984гг.). Поставлена задача − обеспечить к 2000 году каждую семью отдельной квартирой или индивидуальным домом.

Перестройка (конец 80-х – начало 90-х годов прошлого века) нарушила планомерное развитие комплексного жилищно-гражданского строительства. В 90-х годах резко падают объемы строительства жилья. Оно осуществлялось преимущественно за счет частных инвестиций на условиях долевого строительства. Вследствие снижения рождаемости уменьшилась потребность в детских садах-яслях, школах. Их здания продавались или сдавались в аренду.

Таким образом, вопросы комплексной застройки жилых кварталов потеряли значение; новые жилые дома встраивались в существующие кварталы, создавая уплотнительную застройку.

С начала 2000-х годов отмечается постепенный рост объемов жилищного строительства; однако до сих пор не превзойден уровень 1987г. В последние 2-3 года вследствие увеличения рождаемости возросла потребность в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) и школах; ведется активное строительство ДДУ.

Проблема комплексной застройки снова становится актуальной.

В этой связи следует отметить инициативу Шанхайской инвестиционной строительной компании (КНР), предложившей в 2005г. построить жилой район в юго-западной части Санкт-Петербурга в Красносельском районе на территории, подготовка которой требовала больших затрат денежных средств и времени.

Реализация инвестиционного проекта начинается с определения его стоимости.

Несмотря на наличие большого числа методических документов по определению сметной стоимости строительства (МДС-81), методика современного ценообразования нуждается в дальнейшем совершенствовании применительно к конкретным целям, задачам, объектам инвестирования. Проведенный по инициативе Минрегионразвития пересмотр сметно-нормативной базы в 2008-2011гг, не внес принципиальных изменений, лишь усложнив определение сметной стоимости для предприятий, организаций, рядовых сметчиков.

Степень научной разработанности темы исследования.

Исследования теоретических и практических вопросов экономики и организации комплексной жилой застройки активно проводились в 70е-80е годы прошлого века. В работах Барановской Н.И., Зарембы Б.В., Израелиса Г.Н., Каплана Л.М., Малининой Н.А., Митягина С.Д., Панибратова Ю.П., Сугробова Н.П., Чистяковой Т.Н., Щеглова Б.А. и др. формировалось понятие градостроительного комплекса, разрабатывались вопросы градостроительного нормирования, планирования, финансирования и организации комплексного жилищно-гражданского строительства в городах.

В настоящее время эти вопросы находят отражение как в работах отечественных специалистов: Ардзинова В.Д., Асаула А.Н., Асаул В.В.,  Башкатова В.С., Богатовой Т.В., Бузырева B.В., Гужвы Е.Г., Гумбы Х.М., Дроздовой И.В., Ершовой С.А., Крушинского Ю.А., Ларионова А.Н., Либермана И.А., Луценко Д.В., Малининой К.В., Петрова А.А., Смирнова Е.Б., Фалтинского Р.А., Федосеева И. В., Фролова В.И. и др., так и зарубежных, в т. ч. китайских авторов: Ян Цзин, Ма Цзинь, Чэнь Даопин, Ли Синьцзян.

В Научно-исследовательском и проектном центре генерального плана Санкт-Петербурга (НИПЦ) разработаны градостроительные нормативы, отвечающие современным представлениям о жилищной обеспеченности и комплексе социальных услуг (пока не утверждены Правительством города). Предлагается осуществлять мониторинг застройки новых жилых районов Санкт-Петербурга.

Комплексную застройку новых жилых кварталов в городе осуществляют корпорация “ЛенСпецСМУ” по инициативе ее руководителя д. э. н. проф. Заренкова В.А., компания ООО “Дальпитерстрой”.

Вместе с тем следует отметить, что теоретические и практические вопросы, связанные с определением сметной стоимости проектирования и строительства комплексной жилой застройки вообще, в том числе с участием иностранного капитала, в настоящее время не проработаны.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Цель исследования －разработка методов определения стоимости строительства градостроительных образований на разных этапах их формирования – от инвестиционного замысла до реализации проекта.

Объектом исследования является деятельность иностранного инвестора-застройщика при реализации инвестиционного проекта комплексной жилой застройки в Санкт-Петербурге.

Предмет исследования – управленческие отношения при формировании стоимости сложной многоуровневой градостроительной продукции.

Задачи исследования:

– дано понятие комплексной жилой застройки на основе рассмотрения сфер жизнедеятельности человека. Выделены составные элементы комплексной жилой застройки: жилые дома, предприятия общественного обслуживания, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

– сформулированы понятие градостроительного комплекса и рекомендации по размерам и составу объектов;

– проведен анализ развития комплексного жилищно-гражданского строительства, в том числе объемно-планировочных и строительно-конструктивных решений жилых домов, общественных зданий и сооружений на разных этапах социально-экономического развития России;

– исследован состав и технические решения инженерной и транспортной инфраструктуры жилых кварталов;

– обобщен опыт проектирования и определения стоимости комплексной жилой застройки в КНР;

– установлена взаимосвязь понятий инвестиций, капитальных вложений, сметной стоимости строительства;

– разработаны методические положения, модель и алгоритм определения сметной стоимости жилищно-гражданского строительства применительно к комплексной застройке жилого квартала;

– выявлены особенности формирования стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки;

− проведена практическая апробация теоретических разработок–обоснована комплексная цена градостроительства при реализации российско-китайского инвестиционного проекта “Балтийская жемчужина” (“Жемчужная премьера”, первая очередь). Она включает стоимость жилищно-гражданского строительства, инженерной и транспортной инфраструктур.

Научная новизна и значимость проведенного диссертационного исследования заключаются в следующих, наиболее важных результатах, выносимых на защиту:

- Выявлены тенденции совершенствования проектно-строительных решений и динамика объемов жилищно-гражданского строительства на разных этапах социально-экономического развития России: социалистического (60 - 80-е гг. XX века), перестройки (90-е годы), капиталистического (с 2000г.). Отмечается постоянное совершенствование объемно-планировочных и строительно-технологических решений жилых домов; появление новой типологии квартир, отражающей социальное расслоение общества. Обоснованы необходимость и возможность осуществления жилой застройки градостроительными комплексами.

- Сформулировано понятие градостроительного комплекса (ГСК) как градостроительного образования, застройка которого осуществляется по единому проекту в установленные сроки. Дана характеристика градостроительного комплекса как интегрированной системы, состав элементов которой должен обеспечить все сферы жизнедеятельности населения. На любом уровне градостроительных жилых образований выделяются следующие составные элементы комплексной жилой застройки: жилой фонд; учреждения и предприятия общественного обслуживания населения; инженерная подготовка и инженерное оборудование территорий; городской транспорт и дорожно-транспортные сооружения; благоустройство и озеленение территорий.

- Рекомендовано использовать в России опыт проектирования, строительства и определения стоимости комплексной жилой застройки  Китайской Народной Республики, являющейся одним из лидеров мирового рынка, в том числе строительного. В Китае достигнуты высокие результаты по объемам, качеству, снижению стоимости и сроков жилищно-гражданского строительства. Особенностью инвестиционной политики КНР является то, что земельные участки рассматриваются как государственные ресурсы. Инвесторы комплексной жилой застройки имеют только право использования участка на основе заключенного договора. В настоящее время сроки пользования земельными участками определены: для жилой застройки – 70 лет; для коммерческой недвижимости – 50 лет.

- Обоснована необходимость определения общей стоимости градостроительного комплекса любых размеров и сложности для планирования и финансирования комплексной жилой застройки. Рекомендуется предусмотреть распределение средств по отраслям непроизводственного строительства: жилищное, образование, здравоохранение и др.; по источникам финансирования: частные инвестиции, бюджетные средства.

Предложены методика расчета и нормативная база (система нормативов) для определения стоимости строительства на этапах инвестиционного замысла, обоснования инвестиций, проектной документации.

- Разработаны модель определения сметной стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки; алгоритм расчета сметной стоимости строительных работ при использовании базисно-индексного и ресурсного методов составления локальных смет. Предложенные модель и алгоритм позволяют формализовать расчеты сметной стоимости строительства.

- Определена “цена градостроительства”, то есть сметная стоимость комплексной жилой застройки и ее структура при реализации инвестиционного проекта с участием иностранного капитала. Выявлены тенденции изменения стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки.

Рекомендуется установить размер резерва на непредвиденные работы и затраты: на стадиях “Инвестиционного замысла” – 10%; “Обоснования инвестиций” – 5%; “Проектной документации” – 2% (существующий).

- Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в развитии методики определение стоимости сложной многоуровневой строительной продукции. Предложенные автором методика, модель и алгоритм определения стоимости строительства позволяют с достаточной степенью точности оценить инвестиционные затраты на разных этапах реализации проекта комплексной жилой застройки.

Практическая значимость диссертации состоит в расчете (обосновании) комплексной цены градостроительства жилого комплекса при реализации стратегического российско-китайского инвестиционного проекта.

Рассчитанные в диссертации показатели затрат на формирование градостроительных комплексов позволяют определить их направления: жилищное строительство, социальные объекты, инженерная и транспортная инфраструктуры.

Отдельные положения исследования могут быть использованы в учебном процессе для подготовки и переподготовки специалистов по специальностям “Экономика и управление строительством” и “Ценообразование и сметное нормирование в строительстве”.

Внедрение. Результаты исследований в практической области подтверждаются: актом о внедрении в ООО “Шанхайская консалтинговая группа”, являющейся дочерней компанией ЗАО “Балтийская жемчужина”.

- Методология и методы исследования.

Методологической основой диссертации являются концепции современного ценообразования и сметного нормирования, обоснованные в отечественной и зарубежной литературе.

Методы исследования. В исследовании использовались системный подход; методы логического и структурного анализа; методы сметных расчетов по объектам-аналогам, укрупненным сметным нормативам, территориальным единичным расценкам; компьютерные технологии обработки информации.

Информационной базой исследования служат научная, учебная, справочная и специальная нормативная литература; материалы периодической печати; глобальная информационная сеть Интернет.

Область исследования диссертационной работы соответствует паспорту специальности ВАК 08.00.05 – 1.3.56. “Методологические и методические подходы к развитию сметного нормирования и рыночных методов ценообразования в строительстве”.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Достоверность научных результатов обеспечивается соблюдением требований, определяемых системой методических документов по ценообразованию в строительстве (МДС), использованием действующей нормативной базы, рекомендательными и справочными материалами, приводимыми в периодических изданиях по ценообразованию в строительстве.

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на трех международных научно-практических конференциях, в том числе: на 63-й  и 68-й международных научно-технических конференциях молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства» (Санкт-Петербург, 2010г. и 2011г.); Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и докторантов «Актуальные проблемы экономики и управления в строительстве» (Санкт-Петербург, 2012г.).

Структура и объем диссертации определены поставленной целью, задачами и логикой исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 127 наименований.

Во введении обоснованы актуальность и практическая значимость темы диссертации, установлены цели и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, дана краткая характеристика работы.

В первой главе «Система требований к проектам комплексной застройки жилых районов» даны понятие комплексной жилой застройки, виды градостроительных образований: жилой район, жилой квартал, жилой комплекс; рассмотрен состав инженерной и транспортной инфраструктуры. Выявлены тенденции совершенствования проектно-строительных решений и динамика объемов жилищно-гражданского строительства на разных этапах социально-экономического развития России. Анализируется опыт проектирования и определения стоимости жилищно-гражданского строительства в КНР.

Во второй главе «Методика определения сметной стоимости строительства жилого комплекса» разработаны основные положения формирования стоимости комплексной жилой застройки. Особенности их обусловлены тем, что конечной продукцией в этом случае является градостроительный комплекс, стоимость которого рекомендуется определять сводным сметным расчетом на основе локальных и объектных смет.

Даны методические рекомендации по определению сметной стоимости строительства на стадиях: инвестиционного замысла, обоснования инвестиций, проектной документации. Разработаны модель и алгоритм сметных расчетов с целью их формализации.

Проведен анализ развития системы укрупненных сметных нормативов (с 30-х XX века до настоящего времени).

В третьей главе «Обоснование комплексной цены градостроительства при реализации стратегического российско-китайского инвестиционного проекта “Балтийская жемчужина”» выполнен расчет сметной стоимости жилого комплекса (I очередь квартала “Жемчужная премьера”). Определена структура инвестиционных затрат: жилищное строительство, общественные здания и сооружения, инженерная и транспортная инфраструктуры. Обоснованы удельные капитальные вложения в комплексную жилую застройку в расчете на 1м2 общей площади квартир.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

- Выявлены тенденции совершенствования проектно-строительных решений и динамика объемов жилищно-гражданского строительства на разных этапах социально-экономического развития России: социалистического (60-80-е гг. XX века), перестройки (90-е годы), капиталистического (с 2000 г.). Отмечается постоянное совершенствование объемно-планировочных и строительно-технологических решений жилых домов; появление новой типологии квартир, отражающей социальное расслоение общества. Обоснованы необходимость и возможность осуществления жилой застройки градостроительными комплексами.

Традиционными для жилищного строительства в крупных городах России являлись кирпичные здания. При их возведении использовался в основном  ручной труд, поэтому была высока трудоемкость их возведения и соответственно сроки строительства.

Переход к массовому жилищному строительству крупнопанельных жилых домов был осуществлен в начале 60-х годов прошлого века. Необходимость ускорения решения в стране очень острой жилищной проблемы обусловили разработку и реализацию проектов экономичных малометражных квартир, так называемых “хрущевок”.

Основным принципом, положенным в основу проектирования и строительства, являлась комплексная застройка новых жилых кварталов. Несмотря на однотипные крупнопанельные 5-этажные дома с 9-этажными вставками, кварталы, лишенные какого-либо архитектурного оформления, имели всю необходимую социальную и инженерную инфраструктуру, были хорошо благоустроены и озеленены. Размеры и планировка квартир не отвечают современным требованиям, однако кварталы и сейчас отличаются уютом и озеленением.

В 70-е годы проекты жилых домов были несколько улучшены, так называемые “брежневки”. В этот период Автовский ДСК (ДСК-3) осваивает новую серию жилых домов с несущими внутренними железобетонными стенами, так называемые “корабли”. Серия разрабатывалась Ленииградским зональным институтом экспериментального проектирования (ЛенЗНИИЭП).

В 80-е годы модернизированы имеющиеся серии жилых домов; по параметрам квартир, техническому оснащению: два лифта (грузовой и пассажирский) − особо выделялась 137 серия.

Основные показатели, характеризующие параметры квартир в крупнопанельных домах постройки 1960-х-2000-х годов в Ленинграде (Санкт-Петербурге), представлены в табл.1 .

Таблица 1

Динамика основных объемно-планировочных показателей квартир

в крупнопанельных домах

| Периоды | Параметры квартир |  |  | Этаж-ность | Высота этажа,м | Серии проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, м2 | Площадь кухни, м2 | Характеристика санитарного узла |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1960-е гг. | 25-45 | 4.5 - 6 | совмещенный | 5-9 | 2,4-2,5 | 1-507ГИ, 1-335ОД. |
| 1970-е гг. | 30-60 | 6-7 | совмещенный, раздельный | 5-12 | 2,6-2,7 | 504, 121, 1-ЛГ-600. |
| 1980-е гг. | 40-80 | 8-10 | раздельный, совмещенный | 9-16 | 2,7-2,8 | 1-ЛГ606, 1-ЛГ504Д, 600.11, 137,121 |
| 1990-е гг. | 40-100 | 10-13 | то же | 10-15 | 2,8-3 | 137, 1-ЛГ504Д,121, 600.11 |
| 2000-е гг. | 40-100 и более | 10-16 | то же | 15-30 | 2,8-3,2 и более | 137,121, 600.11. |

В течение последних 10-15 лет отрабатываются идеи реконструкции кварталов со сносом пятиэтажек; ведутся поиски инвесторов. В то же время имеются и вполне обоснованные предложения реконструкции пятиэтажных панельных домов с надстройкой этажей.

С 90-х годов прошлого века развивается монолитное домостроение с применением современных типов опалубок: скользящих, передвижных (преимущественно импортных). Здания возводятся из монолитного железобетона с подачей и укладкой бетона автобетононасосами, частично в сочетании со сборными элементами.

Монолитные здания занимают ведущие позиции в практике современного жилищного строительства. Они отличаются хорошим качеством, долговечностью и огнестойкостью. Структура конструктивных решений современного жилищного строительства характеризуется следующими данными: дома кирпичные – 14%, панельные – 18%, остальные 68% – монолитные.

Динамика объемов жилищного строительства в России показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика жилищного строительства в России

Период с начала 60-х до конца 80-х годов характеризовался высокими объемами жилищного строительства.

В период перестройки с конца 80-х годов до 2000 года объемы строительства жилья резко сократились − до уровня 50-х годов. В 2000-х годах происходит поступательный рост жилищного строительства. Но в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, объемы строительства жилья сократились; с 2011г. снова начинают повышаться.

Однако жилье стало дорогим и далеко не всем доступным. Архитектурно-планировочные решения современных жилых домов и квартир значительно совершеннее, но отражают социальное расслоение общества: жилье элитное, бизнес, комфорт и эконом-класса.

Со второй половины 2000-х годов начинается новый этап комплексной жилой застройки.

- Сформулировано понятие градостроительного комплекса (ГСК) как градостроительного образования, застройка которого осуществляется по единому проекту в установленные сроки. Дана характеристика градостроительного комплекса как интегрированной системы, состав элементов которой должен обеспечить все сферы жизнедеятельности населения. На любом уровне градостроительных жилых образований выделяются следующие составные элементы комплексной жилой застройки: жилой фонд; учреждения и предприятия общественного обслуживания населения; инженерная подготовка и инженерное оборудование территорий; городской транспорт и дорожно-транспортные сооружения; благоустройство и озеленение территорий.

Градостроительный комплекс (ГСК) обеспечивается в масштабах жилого микрорайона большой площади, построенного для создания основных условий проживания; рационального и эффективного использования земли и пространства. Границами градостроительных образований чаще всего служат магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные природные рубежи.

Первичным элементом жилой застройки является жилой комплекс. Он включает наряду с жилыми домами учреждения обслуживания повседневного пользования: детские сады-ясли, общеобразовательные школы, магазины, объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания, спортивные и детские площадки и т. д. Эти элементы жилого комплекса объединяются единым функционально-композиционным построением, системой инженерного оборудования, озеленения, пешеходных дорожек и проездов к домам.

Классификация использования земель под комплексную жилую застройку включает следующие виды территорий и их примерную структуру:

– жилой застройки – 45-60%;

– общественного строительства – 10-25%;

– строительства автомобильных дорог и проездов – 7-15%;

– озеленения – 10-25%.

Размеры жилых образований определяются площадью межмагистральной территории, этажностью и плотностью застройки. В практике проектирования приняты жилые кварталы на 6-9, 12-16, 18-20 тыс. жителей, площадью территории от 10 до 50 га, но не более 80 га.

В составе жилых кварталов, особенно крупных, могут быть выделены отдельные жилые группы (комплексы), состоящие из нескольких жилых домов и из отдельно стоящих или встроенно-пристроенных учреждений обслуживания: детских садов-яслей, магазинов продовольственных товаров, предприятий общественного питания и др.

Состав объектов жилых образований показан на рис.2.

Градостроительные комплексы жилых кварталов и микрорайонов

Стоянки автотранспорта и гаражи

Сети электрические,

связи, водоснабжения и водоотведения,

теплоснабжения,

газоснабжения

Дороги и дорожно-транспортные сооружения

Малые

архитектурные формы

Улицы, проезды и тротуары, велосипедные дорожки

Паркинги

Школы

Жилые дома

Гостиницы

Поликлиники

Кафе

Торговые центры

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

Спортивно оздоровительные  комплексы

Библиотеки, интернет клубы

Детские сады-ясли

Благоустройство территории

Городской транспорт

Озеленение

Инженерное оборудование

Магазины

Придомовое озеленение

Устройство зеленых прогулочных зон

Рис.2. Состав объектов жилых образований

При финансировании строительства жилого комплекса используются средства частных инвесторов (застройщиков) – на строительство жилых домов и объектов коммерческой недвижимости. Социальные объекты: детские образовательные учреждения, школы, поликлиники и др. в основном возводятся за счет средств соответствующего бюджета. Таким образом, более 80% всех ассигнований на комплексную застройку кварталов осуществляется по отрасли «Жилищное строительство», примерно 10% – Образование и прочие отрасли – Здравоохранение, Культура и др. примерно 5%.

- Рекомендовано использовать в России опыт проектирования, строительства и определения стоимости комплексной жилой застройки Китайской Народной Республики, являющейся одним из лидеров мирового рынка, в том числе строительного. В Китае достигнуты высокие результаты по объемам, качеству, снижению стоимости и сроков жилищно-гражданского строительства. Особенностью инвестиционной политики КНР является то, что земельные участки рассматриваются как государственные ресурсы. Инвесторы комплексной жилой застройки имеют только право использования участка на основе заключенного договора. В настоящее время сроки пользования земельными участками определены: для жилой застройки – 70 лет; для коммерческой недвижимости – 50 лет.

Ключевым вопросом обоснования инвестиций в комплексную жилую застройку является выбор земельного участка (рис. 3). С этой целью проводится ситуационный анализ окружающей его среды, включающий рассмотрение следующих вопросов: местоположение участка; транспортная доступность и интенсивность дорожного движения; наличие на окружающих участках общественных зданий и сооружений, в том числе объектов культурной среды; обеспеченность инженерным оборудованием.

Проведенный анализ позволяет обосновать наилучшее использование земельного участка.

Следующим этапом является изучение рынка и определение рыночной позиции инвестора. С учетом требований рынка осуществляется концептуальное проектирование жилого квартала.

Разработка концепции проекта, которой отводится важная роль, называется макропроектированием. На основе концепции осуществляются предварительное и строительное проектирование – микропроектирование. Оно заключается в разработке архитектурно-строительных проектов зданий и их инженерного оборудования.

На ранних стадиях проектирования должна проводиться оценка затрат для определения приблизительной стоимости строительного проекта.

Проведенные в диссертации расчеты показали, что стоимость строительства жилых домов в Китае составляет 4410 юаней (22050 руб.) на 1м2 общей площади квартир, что примерно в 2 раза ниже, чем в Санкт-Петербурге, однако соответствует стоимости в удаленных от центра регионах России.

Особенностью стоимости жилищного строительства в Китае является большой удельный вес затрат (30-40%) на приобретение земельного участка в долгосрочную аренду.

Исследование стоимости

земельного участка

Изучение рынка недвижимости и анализ результатов

Оформление земельного участка

Разработка проекта и определение рыночной позиции

Планирование и проектирование

Функционально-стоимостной анализ

Геологические изыскания

Ландшафтное проектирование

Марка и дизайн проекта

Архитектурное проектирование

Стратегии распространения и продаж

Общественное признание концепции разработки

Концептуальный проект

Проектирование планировки квартир

Проектирование строительных конструкций

Проектирование отделки

Проектирование здания

Разрешения заинтересованных ведомств

Повторное упорядочение и корректировка проекта

Упорядочение и корректировка  строительного проекта

Расчет и анализ  капитальных вложений

Получения разрешения на планирование, оформление лицензии на освоение участка и управление проектом

Разрешение министерства

Определения сметных затрат на строительно-монтажные работы

Инженерная подготовка и инженерное оборудование

Выбор подрядчика на конкурсной основе

Оформление лицензии на строительство

Надзор за качеством и безопасностью строительства

Начало работ

Рис.3. Порядок разработки проекта комплексного жилищного строительства

в КНР

- Обоснована необходимость определения общей стоимости градостроительного комплекса любых размеров и сложности для планирования и финансирования комплексной жилой застройки. Рекомендуется предусмотреть распределение средств по отраслям непроизводственного строительства: жилищное, образование, здравоохранение и др.; по источникам финансирования: частные инвестиции, бюджетные средства.

Предложены методика расчета и нормативная база (система нормативов) для определения стоимости строительства на этапах проектной подготовки: инвестиционного замысла, обоснования инвестиций, проектной документации.

Общая стоимость строительства определяется сводным сметным расчетом, состав глав и форма которого установлены “Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации” (МДС81-35.2004). Предлагается внести дополнение в Методику в раздел “Средства, предусматриваемые за итогом сводного сметного расчета”.

Итоговые данные сводного сметного расчета, составленного в диссертации на застройку жилого комплекса квартала “Жемчужная премьера”, приведены в табл.2.

Таблица 2

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Жилого комплекса квартала “Жемчужная премьера”

Составлен в ценах по состоянию на 06.2010г.

| № главы | Наименование глав | Общая сметная стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка территории строительства | 19 636,89 | 0,44 |
| 2 | Основные объекты строительства | 2 882 748,62 | 64,08 |
| 3 | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | - | - |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства | 37 127,51 | 0,83 |
| 5 | Объекты транспортного хозяйства и связи | 204 800,55 | 4,55 |
| 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 58 033,57 | 1,29 |
| 7 | Благоустройство и озеленение | 58 832,63 | 1,32 |
| 8 | Временные здания и сооружения | 48 044,47 | 1,07 |
| 9 | Прочие работы и затраты | 288 151,27 | 6,4 |
| 10 | Содержание службы заказчика-застройщика. Строительный контроль | 40 650,34 | 0,9 |
| 11 | Подготовка эксплуатационных кадров для объекта капитального строительства | - | - |
| 12 | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 99 372,50 | 2,21 |
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 3 737 398,36 | 83,09 |
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2% | 74 747,97 | 1,66 |
|  | Итого по сводному сметному расчету (в уровне цен июня 2010г.) | 3 812 146,33 | 84,75 |
|  | НДС 18% | 686 186,34 | 15,25 |
|  | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 4 498 332,67 | 100 |
|  | в том числе по отраслям: |  |  |
|  | жилищное строительство | 4 322 438,73 | 96,1 |
|  | образование | 175 893,93 | 3,9 |
|  | по источникам финансирования: частные инвестиции | 4 498 332,67 | 100 |
|  | бюджетные средства | - | - |

При переходе к застройке градостроительными комплексами существенно меняется порядок разработки проектно-сметной документации, важнейшим требованием которого становится комплексное представление технических и сметных материалов и расчетов.

Автор определила и проанализировала совокупность требований и условий достоверного определения сметной стоимости строительства (табл. 3).

Таблица 3

| 1 | Исходные данные по проекту | 1.1. Ведомость подсчета объемом работ; 1.2. Геологические, гидрологические и геодезические данные по участку строительства; 1.3. Условия производства работ: удаленность, стесненность и др. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Условия ценообразования | 2.1. Метод составления смет: базисно-индексный или ресурсный; 2.2. Сметно-нормативная база; 2.3. Порядок индексации затрат: по статьям затрат; к общей сметной стоимости. |
| 3 | Состав сметной документации | Локальные, объектные сметы (сметные расчеты), сводный сметный расчет. |
| 4 | Программный комплекс | “Grand-Smeta”, “Smeta Wisard”, “АО InfoStroy ltd” и др. (в Санкт-Петербурге). |

Нормативная база для составления сметной документации обширна и разнообразна, включает комплекс элементных и укрупненных сметных нормативов, системно представлены на рис.4,5

Элементные сметные нормативы

Сборники федеральных (территориальных) сметных цен на виды ресурсов:

Сборники государственных элементных сметных норм на:

ремонтно-строительные работы ГЭСНр-2001

пусконаладочные работы ГЭСНп-2001

Сборники федеральных (территориальных, отраслевых) единичных расценок на:

монтаж оборудования ФЕРм (ТЕРм)-2001

ремонтно-строительные работы ФЕРр (ТЕРр)-2001

пусконаладочные работы  ФЕРп-2001

эксплуатацию строительных машин, руб./маш-ч.

строительные материала, изделия и конструкции, руб./един.

строительные работы

ФЕР (ТЕР)-2001

оплату труда рабочих (тарифная ставка), руб/чел.-ч

строительные работы ГЭСН-2001

монтаж оборудования ГЭСНм-2001

Рис. 4. Состав элементных сметных нормативов

Укрупненные сметные нормативы и показатели на здания и виды работ

Государственные нормативы

Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам (УПБС-2001)

Территориальные нормативы для Санкт-Петербурга

Укрупненные нормативы цены строительства УНЦС-2010

Укрупненные нормативы цены конструктивных решений УНЦКР (планируется к изданию)

Прейскуранты на здания и сооружения        (ПР-2001СПб.)

Территориальные укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданского строительства

(УР-2001СПб.)

Рис.5. Состав укрупненных сметных нормативов

Для составления смет используются разные нормативные базы (в ценах на 01.01.2000г.): федеральная (ФЕР-2001, издания 2008-2011гг.); территориальная (ТСНБ “Госэталон 1.1” и “Госэталон-2012”) для строек, финансируемых из бюджета города и ТЕР-2001СПб (с дополнениями и изменениями) для строительства за счет частных инвестиций.

Индекс – соотношение цен разных периодов, характеризует инфляцию. Индексация проводится, начиная с 1991-92 гг., когда в стране началась инфляция и появилась необходимость отслеживать её темпы. В строительстве применяют три системы индексов: федеральные, устанавливаемые Госстроем России; территориальные для строек, финансируемых из средств бюджета Санкт-Петербурга, устанавливаются Правительством города; для строительства, осуществляемого частными инвесторами, рекомендуют “Союз инженеров сметчиков” и Региональный центр ценообразования в строительстве (РЦЦС-СПб).

- Разработаны модель определения сметной стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки; алгоритм расчета сметной стоимости строительных работ при использовании базисно-индексного и ресурсного методов составления локальных смет. Предложенные модель и алгоритм позволяют формализовать расчеты сметной стоимости строительства.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Стадии проектирования

Нормативные базы

Система индексации затрат

Инвестицио-нного замысла

Показатели по объектам-аналогам

Индексы к общей сметной стоимости строительства

Укрупненные показатели базисной стоимости УПБС-2001

Обоснования инвестиций

Индексы к стоимости объектов и работ

Проектной документации

Территориальные единичные расценки ТЕР-2001 и сметные цены на материалы

Индексы по видам работ и статьям затрат

Локальные сметы на виды строительных и монтажных работ

по зданиям и сооружениям

по общеплощадочным работам

Объектные сметные расчеты на здания и сооружения

Сметные расчеты на отдельные виды затрат

Рис.6. Модель определения стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки

Алгоритм составления локальной сметы на строительные работы

Подсчет объемов работ по проекту

Выбор метода составления сметы

Базисно-индексный

Ресурсный

Нормативная база

Сборники ФЕР (ТЕР)-2001

Сборники ГЭСН-2001

Расчет прямых затрат по позициям сметы, руб.

Определение потребности в ресурсах

Затраты труда рабочих-строителей

Тс=i(Vpi×Нтiс)

машинистов:

Тм=i(Vpi×Нтiм)

ПЗер=i(Vpi×ЕРi)

в том числе по статьям затрат

Оплата труда рабочих-строителей:

Зс=i(Vpi×Зi)Jз

Машины и механизмы:

Nмj=i(Vpi×Нмаш.−чji)

Расходы на эксплуатацию строите-льных машин:

ЭМ=i(Vpi×ЭМiЗмij)JэмJз

Материалы:

РМk=i(Vpi×РМkiн)

Расчет прямых затрат:

Материалы, учтенные в расценках:

М=i(Vpi×Смi)Jм

М=(ПЗi−Зi−ЭМi)Jм

Оплата труда рабочих-строителей:

Зс=Тс×Стар

Расходы на эксплуатацию строитель-ных машин, в том числе заработная плата машинистов:

ЭМЗМ=j(Nмj×Смаш.-чjЗмj)

Материалы, не учтенные в расценках, в текущих ценах (Цтек):

Мнеучт=i(Vpi×РМiнеучт)Цтек

Материалы:

М=k(РМk×Цk)

Итого прямых затрат:

ПЗ=Зс+ЭМЗм+М

Итого прямых затрат:

ПЗ=ПЗер+Мнеучт

Накладные расходы:

НР=iНнрi100×(Зсi+Змi)

Сметная прибыль:

П=iНспi100×(Зсi+Змi)

Итого сметная стоимость строительных работ в текущих ценах:

Cср=ПЗ+Мнеучт+НР+Псм

- Определена “цена градостроительства”, то есть сметная стоимость комплексной жилой застройки и ее структура при реализации инвестиционного проекта с участием иностранного капитала. Выявлены тенденции изменения стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки.

Рекомендуется установить размер резерва на непредвиденные работы и затраты: на стадиях “Инвестиционного замысла” – 10%; “Обоснование инвестиций” – 5%; “Проектной документации” – 2% (существующий).

Цена градостроительства определена на примере комплексной застройки жилого квартала “Жемчужная премьера”, с которого началось строительство жилого района “Балтийская жемчужина”.

Для выявления тенденций изменения стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки расчеты проведены с использованием показателей: по объектам-аналогам; по укрупненным сметным нормативам (УПБС-2001) и сметной документации. (Табл.4)

Таблица 4

Расчет затрат на строительство

жилого квартала “Жемчужная премьера”

| Обоснование | Сметная стоимость |  | На 1 кв. м общей площади квартир |  | На 1 куб. м строительного объема, руб. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. дол. | руб. | дол. |  |  |
| По объектам-аналогам | 4 081 279 | 135 186 | 34 868 | 1142 | 6 314 | 100 |
| По укрупненным сметным нормативам | 4 256 719 | 140 998 | 36 367 | 1205 | 6 586 | 104,3 |
| По сметной документации | 4 498 333 | 149 001 | 38 431 | 1273 | 6 959 | 110,2 |

При уточнении метода оценки проектных решений стоимость возрастает: по укрупненным сметным нормативам почти на 4,3%; по сметной документации около 10,2% (в сравнении с расчетом по показателям объектов-аналогов).

Таким образом, рекомендуется на ранних стадиях увеличивать резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Дополнительно проведен расчет сметной стоимости строительства жилого квартала с учетом затрат на развитие внеквартальной инженерной и транспортной инфраструктур (табл.5).

Таблица 5

Показатели стоимости строительства

первой очереди квартала “Жемчужная премьера”

| Объекты | Сумма инвестиций |  | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. дол. |  |
| Строительство жилых домов и дошкольного образовательного учреждения (включая на наружные инженерной сети, дороги и проезды, благоустройство и озеленение) | 4 498 332,66 | 149 000,75 | 85,5 |
| Инженерная инфраструктура (внеквартальная) | 450 819,85 | 14 932,75 | 8,58 |
| Транспортная инфраструктура (внеквартальная) | 311 074,48 | 10 303,89 | 5,92 |
| Всего: | 5 260 226,99 | 174 237,40 | 100 |

Общие инвестиционные затраты на строительство первой очереди жилого квартала “Жемчужная премьера” составили: 5 260,23 млн. руб., в т. ч. основные объекты строительства – 4 498,33 млн. руб. (85,5%), объекты инженерной инфраструктуры – 450,82 млн. руб. (8,58%), транспортной инфраструктуры – 311,1 млн. руб. (5,92%).

Таким образом, стоимость жилищно-гражданского строительства с учетом затрат на развитие внеквартальных инженерной и транспортной инфраструктур возрастает на 16,9%. Средняя сметная стоимость 1м2 общей площади квартир 44 940 руб., что соответствует реальным затратам на период строительства квартала.

Успешная реализация крупных международных проектов всегда способствует привлечению новых инвестиций и улучшению общего инвестиционного климата города. Кроме того, иностранный капитал может привнести в Россию достижения научно-технического прогресса и передовой управленческий опыт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В непроизводственном строительстве в городах России постепенно восстанавливаются утраченные в период перестройки принципы и методы комплексной жилой застройки.

В теоретической части диссертации выявлены тенденции совершенствования проектно-строительных решений и динамика объемов жилищно-гражданского строительства на разных этапах социально-экономического развития России. Определены понятия и система требований к комплексному жилищно-гражданскому строительству. Они должны быть реализованы при проектировании градостроительного комплекса и отдельных объектов: жилых домов, общественных зданий, инженерной и транспортной инфраструктуры. Рекомендуется использовать опыт проектирования комплексной жилой застройки в КНР.

В методической части автор обосновывает необходимость определения общей стоимости градостроительного комплекса любых размеров и сложности путем составления сводного сметного расчета.

Предлагаются методы последовательного уточнения стоимости строительства на этапах проектной подготовки: инвестиционного замысла, обоснования инвестиций и проектной документации.

Разработаны модель определения сметной стоимости строительства на разных стадиях проектной подготовки; алгоритм составления локальной сметы на строительные работы базисно индексным и ресурсным методами, что позволяет формализовать сметные расчеты.

Анализ развития системы укрупненных сметных нормативов показывает возможности сокращения трудоемкости сметных расчетов при достаточной степени их точности.

Апробацией методических положений диссертации является расчет стоимости строительства жилого комплекса при реализации стратегического инвестиционно-строительного проекта “Балтийская жемчужина” в Санкт-Петербурге, осуществляемого Шанхайской инвестиционно-строительной компанией (КНР).

Рекомендуется на ранних стадиях увеличивать резерв средств на непредвиденные работы и затраты на стадиях: инвестиционных замысла – 10%, обоснования инвестиций – 5%.

Для обеспечения комплексной жилой застройки предлагается возложить на инвестора-застройщика, получившего земельный участок на условиях комплексного освоения территории, строительство всех объектов, предусмотренных проектом. Квартиры, встроенные помещения и паркинги инвестор продает или сдает в аренду; объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры передает городу. Целесообразно осуществлять комплексную жилую застройку на условиях государственно-частного партнерства.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Гу, Фэйфэй Обоснование инвестиций и определение стоимости жилой застройки в китайской народной республике / Фэйфэй Гу // Вестник гражданских инженеров: научно-технический журн. – 2012. – №2(31). – С. 260-264.

- Гу, Фэйфэй Развитие системы укрупненных сметных нормативов в строительстве / Н.И. Барановская, Фэйфэй Гу // Вестник гражданских инженеров: научно-технический журн. – 2012. – №3(32). – С. 237-243. – 0,8 п.л./0,4 п.л.

- Гу, Фэйфэй Тенденции развития комплексного жилищно-гражданского строительства в России / Н.И. Барановская, Фэйфэй Гу // Вестник гражданских инженеров: научно-технический журн. – 2013. – №2 (37). – С. 191-196 – 0,6 п.л./0,3 п.л.

В других изданиях:

- Гу, Фэйфэй Состав сметных затрат на строительство жилого комплекса / Н.И. Барановская, Фэйфэй Гу // Актуальные проблемы современного строительства: сборник докладов 63-я Международной научно-технической конференции молодых ученых. − СПб: СПбГАСУ, 2010.− Ч. III. − С. 214-217. – 0,5п.л./0,2 п.л.

- Гу, Фэйфэй Анализ показателей стоимости современных типов жилых домов / Фэйфэй Гу // Докл. 68-й научной конф. профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов ун-та. − СПб: СПбГАСУ, 2011.− Ч. V. − С.152-157.

- Гу, Фэйфэй Анализ стоимости строительства жилых домов в районе «Балтийская жемчужина» / Н.И. Барановская, Фэйфэй Гу // Актуальные проблемы экономики и управления в строительстве. Сб. материалов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и докторантов. − СПб: СПбГАСУ, 2012. − С. 143-146. – 0,5п.л./0,2 п.л.